**Riscos**

**Lista de riscos**

01.Ausência do desenvolvedor por vários motivos

02. Falha nos equipamentos usados para o desenvolvimento do sistema

03. Alterações nos requisitos

04. Não cumprimento do prazo de entrega

**Formulários de riscos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** 01 | **Data:** 15/06/2016 | | **Probabilidade:** 30% | **Impacto:**  Alto |
| **Descrição:** O desenvolvedor do sistema pode ausentar-se por variados motivos, entre eles os mais capazes de acontecer são os de saúde e os familiares | | | | |
| **Mitigação:** Estabelecer com o desenvolvedor medidas básicas de prevenção da saúde e solicitar a comunicação com antecedência se ele for se ausentar por outro motivo | | | | |
| **Plano de Contingencia:** Se a ausência for causar atrasos no desenvolvimento contratar outro desenvolvedor para este período, se não for causar tentar sanar o problema da ausência o mais rápido possível | | | | |
| **Status:** Estável | | **Autor:** Carlos Eduardo A. C. de Souza | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** 02 | **Data:** 15/06/2016 | | **Probabilidade:** 10% | **Impacto:**  Alto |
| **Descrição:** Alguma falha ocorra nos equipamentos utilizados para desenvolver o sistema | | | | |
| **Mitigação:** Utilizar equipamentos em bom estado e com bom desempenho | | | | |
| **Plano de Contingencia:** Utilizar um equipamento alternativo para o desenvolvimento do sistema enquanto o original não é reparado | | | | |
| **Status:**Estável | | **Autor:** Carlos Eduardo A. C. de Souza | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** 03 | **Data:** 15/06/2016 | | **Probabilidade:** 15% | **Impacto:**  Alto |
| **Descrição:** O stakeholder do projeto solicite alguma alteração nos requisitos | | | | |
| **Mitigação:** Desenvolver um sistema modular para que possa ter seus processos alterados facilmente | | | | |
| **Plano de Contingencia:** Mudar o sistema para que atenda aos novos requisitos, e informar o stakeholder se houver alteração no prazo de entrega | | | | |
| **Status:** | | **Autor:** Carlos Eduardo A. C. de Souza | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** 04 | **Data:** 15/06/2016 | | **Probabilidade:** 5% | **Impacto:**  Alto |
| **Descrição:** Por algum motivo não entregar o sistema no prazo estabelecido | | | | |
| **Mitigação:** Levar todos os riscos em consideração no momento de estabelecer o prazo de entrega, estabelecendo uma boa margem no prazo de entrega | | | | |
| **Plano de Contingencia:** Informar o usuário da demora para a entrega, e se necessário contratar outro desenvolvedor para acelerar o desenvolvimento | | | | |
| **Status:** Estável | | **Autor:** Carlos Eduardo A. C. de Souza | | |